软件改造计划书 · SOFTWARE RENOVATION PLAN

PenAi 软件改造计划书

——基于 ZorvAI 基座的网文写作 AI Agent 改造方案

文档版本：V1.1

编制日期：2026 年 10 月 16 日

基座版本：ZorvAI v1.1.7（Kotlin 2.3 + Jetpack Compose，Apache-2.0）

目标仓库：qq1375828505/PenAi

修订说明：V1.1 纳入用户评审决策（2026-10-16）

执行摘要

新增工具域：30 个 novel_* 工具 ｜ 基座缺陷修复：7 项（3 项 P0） ｜ 移植资产：50 个工具定义 + 25 个流派预设 + 6 个子 Agent ｜ 实施阶段：Phase 0–9 共 10 个 本项目以开源安卓端侧 AI Agent ZorvAI（v1.1.7，Apache-2.0）为基座，通过领域化改造构建专注于小说创作的 AI Agent 软件 PenAi（目标仓库 qq1375828505/PenAi）。改造遵循「基座最小侵入、端到端闭环先行、资产平移而非重造」三大原则：Agent 内核（ReAct 主循环、长程编排、交付闸门、记忆四型、知识库 RAG）零改动复用，全部工作量集中于网文领域层。 领域层建设以两个既有资产来源为输入：novelIDE 的 50 个工具定义与三段式中文描述、25 个番茄流派预设、6 个子 Agent 提示词与双轨记忆设计；AIGC-NetNov 的实体数据模型、章节状态机与上下文管理设计；两者均经代码级核查，确认约 95% 业务逻辑与 UI 框架无关，具备整体平移条件。同时，针对使用者向 ZorvAI 官方仓库反馈的 7 项缺陷（Issues #15–#21），本文档第 7 章逐条给出代码级核实结论、根因分析与修复方案，随 PenAi 分支同步修复并回馈上游。 经用户评审决策，本版计划书冻结以下关键设计：多角色集群整体硬裁剪（子 Agent 降级为 callable 技能，经 novel_delegate_subagent 统一调度，零写权限、写操作一律回流主 AI，以职责边界矩阵消除冲突）；提示词资产以双技能套件承载（novel-writing 写作规约 + tomato-genre 二十五流派预设，用户可查看、修改、开关、导出）；富文本编辑器以独立可插拔模块保留（桥接契约冻结 + 端到端验收 + 降级纯文本不阻塞）；新增人物关系图系统（三表数据 + Compose Canvas 物理渲染，5-7 人周）；不做导入导出（数据依托基座本地工作区）；界面采用现代文学出版风（暖白纸底、墨黑正文、衬线标题、深靛蓝强调、细线大留白）。 实施按 Phase 0–9 十个阶段推进，第一里程碑为端到端最小闭环（入口→工作台→建作品→AI 写一章→保存），全面规避 AIGC-NetNov「最后一公里失守」的失败模式。预期产出：可安装发布的 PenAi 应用、完整网文领域层代码、25 个流派预设与全套中文 prompt 资产、基座修复 Patch 及配套单测与端到端测试套件。

目 录

执行摘要

1. 项目概述

1.1 项目背景

1.2 产品定位与目标

1.3 改造对象与范围

1.4 术语定义

2. 基座调研结论（ZorvAI）

2.1 基座概况

2.2 Agent 内核能力（可直接复用）

2.3 工具系统与扩展机制

2.4 技能、人格与提示词体系

2.5 数据与记忆层

2.6 推理层

2.7 许可证分析

3. 领域资产移植分析（novelIDE）

3.1 资产清点

3.2 可移植资产分级

3.3 移植映射方法

3.4 不宜移植部分

4. 前车之鉴：AIGC-NetNov 改造实践分析

4.1 项目概况

4.2 已验证有效的架构决策

4.3 失败模式分析（PenAi 必须规避）

5. 总体改造方案

5.1 改造原则

5.2 目标架构

5.3 功能矩阵

5.4 基座裁剪策略

6. 详细设计

6.1 网文工具域设计

6.2 技能包设计

6.3 人格与系统提示词设计

6.4 数据层设计

6.5 记忆与上下文管理设计

6.6 子 Agent 体系设计

6.7 界面设计

6.8 人物关系图系统

6.9 模型配置与推理策略

7. 基座缺陷修复与优化

7.1 修复总览与优先级

7.2 Issue #15：子智能体上下文压缩缺失

7.3 Issue #16：长耗时任务进度不可观测

7.4 Issue #17：文件读取链路与技能库工具缺口

7.5 Issue #18：技能列表中文化

7.6 Issue #19 / #20：甘特图卡片渲染崩溃（复验项）

7.7 Issue #21：深度思考开关对 Anthropic 兼容端点不生效

8. 实施路线图

8.1 阶段划分

8.2 环境准备

8.3 工程协作规范

9. 测试方案

10. 风险登记与对策

11. 预期产出

12. 附录

12.1 关键文件索引（基座）

12.2 领域资产来源索引

12.3 基座缺陷 Issue 索引

# 1. 项目概述

本章说明项目的提出背景、产品定位与核心目标、改造对象与范围，并约定全文使用的术语体系。

## 1.1 项目背景

网文创作是典型的高强度长文本生产活动：一部长篇作品涉及数十万至数百万字的正文、成体系的世界观设定、密集的人物关系与伏笔网络，且对「爽点密度」「节奏控制」「去 AI 味」等流派技法有专业化要求。通用 AI 对话工具无法承载这一工作流，而纯人工创作的认知负荷极高。

本项目选定 ZorvAI（开源安卓端侧 AI Agent，包名 com.ai.assistance.quro，当前版本 1.1.7）作为基座，通过领域化改造，构建一款专注于小说创作的 AI Agent 软件 PenAi。改造完成后，PenAi 需同时满足两类用户场景：面向读者的「能写」（续写、润色、精修、风格化改写）与面向作者的「能管」（作品结构、资料库、伏笔跟踪、一致性审查）。

## 1.2 产品定位与目标

产品定位：端侧优先的网文创作智能体——以 Agent 自主执行为核心，以网文领域知识为约束，以本地数据主权为底线。

核心目标：

- 在 ZorvAI 既有 Agent 内核之上构建网文写作工具域，覆盖作品、卷章、八类资料、伏笔、大纲的完整生命周期管理；

- 移植成熟网文创作资产（流派预设、子 Agent 提示词、审查规则集），使 AI 输出符合网文工业标准；

- 建立面向长篇创作的一致性保障机制（上下文预算管理、记忆分型、前文检索）；

- 修复基座已确认的影响垂直场景的缺陷（详见第 7 章，共 7 项，均经代码级核实）；

- 保持基座可升级性，改造以最小侵入为原则，避免与上游产生不可合并的分叉。

非目标：不做通用设备控制、不做 IM 机器人平台、不做多角色集群编排（基座集群整体移除，不做软裁剪）、不自建导入导出管线（数据依托基座本地工作区）、不追求全平台（本期仅 Android）。

## 1.3 改造对象与范围

| 项 | 内容 |
| --- | --- |
| 基座 | ZorvAI v1.1.7（Kotlin 2.3 + Jetpack Compose，Apache-2.0） |
| 领域资产来源一 | novelIDE（Flutter 网文写作 IDE，MIT，50 工具 + 6 子 Agent + 25 流派预设 + 双轨记忆） |
| 领域资产来源二 | AIGC-NetNov（Operit 分支的网文化改造尝试，20 张数据表 + 66 工具 + 107 桥接方法的设计资产） |
| 交付物 | PenAi 安卓应用（仓库 qq1375828505/PenAi，应用名 PenAi） |
| 基座缺陷输入 | 使用者通过 GitHub Issues #15–#21 提交的 7 项问题（全部纳入第 7 章） |

## 1.4 术语定义

| 术语 | 定义 |
| --- | --- |
| QuroTool | ZorvAI 工具接口，四要素：name / description / parametersJson / run |
| coreNames | ZorvAI 工具默认下发白名单（QuroTool.kt:143），未入列的工具模型不可见 |
| ALWAYS_ON | ZorvAI 工具常驻集（QuroToolRouter.kt:59），渐进式披露模式下免检索直接下发 |
| suite | ZorvAI 技能分组机制，技能页按套件折叠，可整体默认启用 |
| 交付闸门 | LongHorizonOrchestrator 对产物原文做可交付性判定、不可交付则带记忆重规划的机制 |
| ToolPkg | Operit/AIGC-NetNov 体系的插件包机制（ZIP + manifest），本项目仅作设计参考 |

# 2. 基座调研结论（ZorvAI）

本章汇总对 ZorvAI 基座的代码级调研结论，覆盖工程概况、Agent 内核、工具系统、技能与提示词体系、数据与记忆层、推理层与许可证，作为全部改造决策的事实基础。

## 2.1 基座概况

ZorvAI 是运行于 Android 8.0+（minSdk 26）的端侧 AI Agent，技术栈为 Kotlin 2.3 + Jetpack Compose 1.10.2（Material3），AGP 8.13 / compileSdk 36。工程为多模块 Gradle 项目（rootProject 名 「Quro AI」），核心模块包括 :app（宿主，857 个源文件）、:mnn 与 :llama（离线推理引擎）、:terminal-core（proot + Ubuntu 24.04 终端）、:genuiagent-sdk（530+ 组件的生成式界面 SDK）、:miniapp-sdk、:kaleidobox、6 个 :cluster-* 模块（多角色集群）、插件框架系列与 ACI 跨应用协议系列。

构建约束（改造全程必须遵守）：NDK r27、ABI 仅 arm64-v8a、Maven 仓库走阿里云镜像、release 签名仅允许经 scripts/sign.sh 且禁止接触私钥（AGENTS.md 硬红线）、requireSameSignature 不得弱化。

## 2.2 Agent 内核能力（可直接复用）

| 能力 | 实现位置 | 对 PenAi 的价值 |
| --- | --- | --- |
| ReAct 主循环 + 任务级闭环 | core/QuroAssistant.kt（1588 行）reactPass() + LongHorizonOrchestrator.runTask | 写作任务（读前文→产出→自检→重写）的调度骨架现成 |
| 交付闸门 | core/agent/orchestration/：DefaultTaskPlanner / HeuristicDeliverabilityJudge / FreePlanComposer | 章节稿「不可交付则带原因重规划」，直接提升成稿率 |
| 只读并发 / 副作用串行 | QuroToolEngine（readOnly 双条件白名单） | 多资料并行读取不牺牲写序 |
| 失败闭环回喂 | ClosedLoopExecutor + QuroToolFeedback.compose | 工具失败可自愈重试 |
| 检查点恢复 | QuroRunCheckpoint 每轮落盘 | 长章节生成中断可恢复 |
| 死循环防护 | 签名滑动窗口（LOOP_WINDOW=16） | 防写作循环空转 |

结论：Agent 内核无需任何改造， PenAi 的全部工作量集中在领域层。

## 2.3 工具系统与扩展机制

工具接口定义（core/tools/QuroTool.kt:31-55）：

interface QuroTool {
    val name: String
    val description: String
    val parametersJson: String          // JSON-Schema
    fun run(context: Context, arguments: String): String
    val requiredPermissions: List<String> get() = emptyList()
    val readOnly: Boolean get() = false
}

新增工具的完整注册链路（七步法，以 QuroCalculatorTool 为样本）：

- 实现 QuroTool 子类（run 同步返回字符串）；

- 在 buildQuroRegistry()（QuroBuiltInTools.kt:183）注册一行；

- 工具名加入 coreNames（QuroTool.kt:143）；

- 工具名加入 QuroToolRouter.ALWAYS_ON（QuroToolRouter.kt:59，约 154 个）；

- （建议）ToolCapabilityDirectory 补 ToolInfo（useCases/examples/tips），提升意图检索召回；

- （建议）QuroToolUsageHints.TOOL_USAGE_HINTS 补口语映射，注入系统提示词；

- 按 app/src/test/ 现成范式补 JVM 单测。

⚠ 第 3、4 步为隐性硬约束：在默认 PROGRESSIVE 配置下，未入 coreNames 或 ALWAYS_ON 的工具模型永远不可见——这是基座仓库内大量「功能完好但模型调不到」故障的根因，PenAi 工具域必须双写。

现有 248 个工具注册（QuroBuiltInTools.kt 实测 248 处 register(），其中 203 个进入 coreNames 默认下发白名单、154 个进入 ALWAYS_ON 常驻集；按能力域组织（基础/设备、应用管理、通信、文件、联网、代码执行、终端、特权控屏、记忆、知识库、文档生成、UI 组件、生成式界面、多媒体、构建台、CMS/ACI/MCP/插件、集群/工作流、UI 动作、技能工具等）。其中文件读写、联网检索、记忆、知识库、代码执行（QuickJS）、文档生成（AIP 排版）六类与写作场景直接相关，全部保留。

## 2.4 技能、人格与提示词体系

- 技能系统：内置技能播种自 assets/skills/zorv/manifest.json（core/skill/QuroSkill.kt 的 seedBuiltinZorvSkills），技能可 alwaysOn 注入系统提示词，或 callable 注册为 skill__* 工具（上限 16 个）。suite 字段分组，现有唯一默认启用套件为 design-studio。增量播种有一次性守卫 key 机制，新增技能套件需新开守卫 key。

- 人格卡：core/QuroPersona.kt 的 seed()（:163-193）定义默认人格，持久化于 filesDir/quro_personas.json；roleSetting 即系统提示词核心。

- 系统提示词组装：ui/QuroChatViewModel.kt:1889buildSystemPrompt()，顺序为 QuroPlatformManifest.SYSTEM（能力环境基座）→ 语言指令 → 灵魂层 → 真实下发工具集同源生成的工具清单 → alwaysOn 技能段 → 经验库段。新工具注册后自动出现在清单中，无需手写。

- 本地模型分支：MNN/llama.cpp 走极简提示词（:1903-1943，仅人格核心 + 回复纪律），且只下发设备类小子集（deviceToolNames，:564-576）。PenAi 若主打端侧，写作纪律必须压缩进 persona 核心，且小说工具名需加入该子集。

## 2.5 数据与记忆层

基座 未使用 Room（全仓仅 :cluster-storage 用 Room + SQLCipher），持久化为自研 JSON 文件 + SharedPreferences + 少量原生 SQLite：

| 数据 | 位置 | 形式 |
| --- | --- | --- |
| 会话/消息 | core/QuroConversationPersistence.kt | filesDir/quro_conversations.json（启动自愈去重） |
| 人格卡 | core/QuroPersona.kt | filesDir/quro_personas.json |
| 记忆库 | core/memory/QuroMemoryStore.kt | filesDir/quro_memory.json |
| 知识库 RAG | core/knowledge/QuroKnowledgeRag.kt | 原生 SQLite rag_chunks 表 + 文件指纹增量同步 |
| 模型配置 | core/model/QuroModelConfigRepository.kt | SharedPreferences |

四类认知记忆（core/memory/QuroMemoryKind.kt）：语义 / 情节 / 程序 / 工作，各有 TTL 与检索权重策略（情节 30 天降权 0.4、工作 2 小时归零），按内容启发式自动分型。长篇写作场景映射直接：主角设定存语义、章节伏笔存情节、写作流程存程序、当前任务存工作。

知识库 RAG 双模式：有 Embedding Key 走远程向量余弦，否则降级为 CJK 二元分词 + 词频余弦（零依赖）。前文稿、设定集可灌入做一致性检索。

## 2.6 推理层

云端多 Provider（含上游拒答回执归一化、四家思考字段互斥编译、工具调用容错解析）与端侧 MNN / llama.cpp 共用 onToken 流式接口，离线/在线对上层透明。模型管理：core/model/QuroLocalModelManager.kt 扫描 filesDir/local_models/，QuroHuggingFace.kt 支持 HF/ModelScope 搜索 GGUF（hf-mirror 镜像 + 手机可跑量化过滤）。

## 2.7 许可证分析

ZorvAI 主体代码为 Apache-2.0，允许修改、商用与闭源分发，仅需保留 NOTICE 归属。GeckoView（MPL-2.0，file-level copyleft）为可选依赖且当前渲染实际走系统 WebView；端侧 CPython 为 PSF-2.0。PenAi 基于该基座改造无许可障碍，但须完整继承 NOTICE 第三方归属清单，并继续遵守签名红线。

# 3. 领域资产移植分析（novelIDE）

本章清点 novelIDE 的领域资产，按 P0/P1/P2 分级给出移植结论与映射方法，并明确不宜移植部分。

## 3.1 资产清点

novelIDE 为 Flutter 3.8+ / Dart 实现的网文写作 IDE（v2.1.0），业务核心集中于 lib/data/services（约 19000 行）。经代码级核查，其数据层对 Flutter 的依赖仅 3 处（ai_service.dart 尾部一个 Riverpod Provider、notification_service.dart、voice_service.dart），约 95% 业务逻辑与 UI 框架无关，具备整体平移条件。

## 3.2 可移植资产分级

| 级别 | 资产 | 位置 | 移植形态 |
| --- | --- | --- | --- |
| P0 | 50 个工具定义 + 三段式中文描述文案 | workspace_agent.dart:193-649、agent_tool_executors.dart | 转 Kotlin QuroTool 实现；描述文案决定调度质量，原样保留 |
| P0 | 25 个番茄流派预设 | data/presets/tomato_presets_data.dart（374 行纯数据） | 转 Kotlin 常量 / JSON，零依赖 |
| P0 | 6 个子 Agent 提示词 + 五级模糊匹配 + 3 轮迭代收敛 | app_providers.dart:60-157、agent_tool_executors.dart:27-135 | prompt 照搬；匹配逻辑转 Kotlin |
| P0 | XML 降级调用（协议层 400/422 去 tools 重试 + 正则解析层 + 循环层回传） | chat/xml_tool_call_parser.dart、ai_service.dart:366-383 | 正则改 Kotlin Regex；端侧小模型刚需 |
| P1 | 爽点密度 / 水文检测 / 爆款标题 / 一键精修 8 维度 / 全文审查 4 类的规则与截断策略 | ai_drawer.dart:156-227、polish_engine_page.dart:56、full_text_review_page.dart:96-102 | prompt 抽为 Kotlin 常量；截断策略（20 章 × 2000 字、15000 字分析上限）照搬 |
| P1 | 8 类资料数据模型 | material_models.dart（605 行） | 直译 Kotlin data class（剥离 PlotHook 的 Colors 依赖） |
| P1 | 小说记忆双轨：10 节文本记忆（5 分钟 TTL 缓存）+ SQLite 记忆图谱（5 表 + RRF 混合检索，K=60） | novel_memory.dart、database_helper.dart:208-284、memory_repository.dart | 文本轨逻辑直译；图谱轨可映射基座四类记忆或独立 JSON |
| P1 | AI 资料自动分析（6 类 JSON 提取 prompt + 名称去重合并） | ai_analysis_service.dart | prompt 照搬，「读一遍书自动建档」 |
| P2 | 纯 Dart 校对引擎（60+ 错别字词库 + 标点规则） | proofread_service.dart | 词库转 Kotlin List，零 AI 依赖可离线运行 |
| — | EPUB / DOCX / novelpack 导出 | epub_export_service.dart、docx_export_service.dart、local_file_datasource.dart:114-158 | 不做（用户决策）：基座已绑定本地工作区，正文与资料以文件形式直接可访问、可转换格式，无需自建导入导出管线 |
| P2 | 记忆三阶段管线 + AI 知识图谱分析 | memory/memory_pipeline.dart、memory_analyzer.dart | 话题分类关键词表 + JSON 抽取 prompt 可搬 |
| P2 | 工作流引擎（4 个预置：章节检查 3 步 / 全文审查 5 步 / 大纲刷新 3 步 / 角色审查 2 步） | workflow_engine.dart | 步骤=工具调用的编排模型可扩展 |
| P2 | 任务→模型路由 | model_router.dart | 策略简单，作参考 |

## 3.3 移植映射方法

- Prompt 资产抽取：所有内嵌于 UI 文件与 Provider 的 prompt 统一抽取至 core/novel/prompts/ 常量文件，消除「改文案要动 UI」的耦合；

- 数据结构映射：Dart 模型 → Kotlin data class + org.json 序列化（沿用基座 JSON 持久化风格），或评估 Room 化（见 6.4）；

- 调度逻辑映射：五级模糊匹配、3 轮收敛判定（两轮输出长度差 < 5%）转 Kotlin 纯函数，配 JVM 单测；

- 网络层不移植：novelIDE 的 ai_service.dart（Dio）不搬，PenAi 直接用基座 QuroLlmClient 云端 + QuroLocalEngineNative 端侧双通道；仅借鉴其「多认证头兼容、双协议、条件采样参数」的请求组装策略；

- UI 不移植：Flutter 页面全部不搬，仅参考信息架构（作品区/资料区/统计三类；树形目录按用户决策砍掉，改为扁平章节列表）；novelIDE 的 WebView 富文本编辑器资产不搬代码，但其交互范式作为 PenAi 独立编辑器模块的设计基线（见 6.7）；

## 3.4 不宜移植部分

- Flutter Widget 树、Riverpod Provider、主题皮肤（8 套）、富文本 WebView 编辑器资产（不直接复用代码，其交互范式作为 PenAi 编辑器模块的设计基线，见 6.7）；

- humanize_text 的「执行器只校验、AI 按工具描述改写」模式需保留其设计思想（规则即 prompt），但实现重写；

- 语音通话、系统通知等系统能力绑定部分。

# 4. 前车之鉴：AIGC-NetNov 改造实践分析

本章剖析 AIGC-NetNov 同题改造实践的完整样本，提炼已验证有效的架构决策与必须规避的失败模式。

## 4.1 项目概况

AIGC-NetNov 是 AAswordman/Operit v1.10.1 的深度改造分支（包名 com.ai.assistance.novelide，版本 1.11.0+6，LGPLv3），目标同样是将通用 AI Agent 基座改造为网文写作 IDE。该仓库沉淀了一套 20 篇的改造规划文档与大量领域资产，是同题实践的完整样本。

## 4.2 已验证有效的架构决策

- 插件包承载业务、宿主最小改造：网文业务以独立插件包（66 个 novelide: 前缀工具 + 7 个子 Agent）承载，原生层只加导航入口、数据表、桥接 API。该路线使上游可同步、裁剪可回滚，PenAi 应采用同构路线（ZorvAI 侧对应「工具域 + 技能套件」，而非插件 APK）；

- 三层数据流边界：UI 层无数据访问权，全部经桥接 → Repository → 存储。该安全边界正确，PenAi 照搬；

- 领域建模资产完整：20 张表（作品/卷/章节/8 类资料/番茄预设/技能/关系图/事件）、25 个番茄预设种子（含完整 systemPrompt）、7 个子 Agent 调度（3 轮推敲 + 相似度 > 90% 收敛提前退出）、「章节状态机 unwritten→draft→polishing→completed→exported」——与基座无关，可直接平移；

- 上下文管理显式化：章节/角色/设定三类上下文选择器 + 4000-8000 字符预算 + 结构化模板，是长篇连贯性保障，PenAi 第一天就要设计；

- AI 辅助工程化配方：CI 构建日志回流给 AI、分阶段验收（每阶段带禁止事项）、commit 规范、多子代理分工（planner / reviewer / build-resolver）、预编译大资源走 Release Assets 不进 git。

## 4.3 失败模式分析（PenAi 必须规避）

| 失败模式 | 事实 | PenAi 对策 |
| --- | --- | --- |
| 最后一公里未闭环 | HTML 调 window.NativeBridge.* 而实际注入名为 NovelNativeBridge；Tools.callNative 的 novel 方法未注册，页面数据链路断裂，自称 95% 实为「代码写完」 | 第一里程碑必须是端到端最小闭环（入口→页面→建作品→AI 写一章→保存），链路通了才算完成 |
| 基座运行时被打桩 | 17 个上游文件被 stub 以通过 CI，ToolPkg 运行时残缺，插件能否加载无法验证 | 与基座运行时的兼容性验证先于功能开发；不为过编译而桩改基座 |
| 双轨 UI 债务 | 同时维护 HTML 设计稿与原生 DSL 页面两套界面，且存在 UI/ 与 examples/novelide/ 两个同源工程 | 开跑前冻结唯一 UI 技术路线 |
| 命名空间晚期更改 | com.ai.assistance.operit→novelide 的全仓 R 类污染 | applicationId / namespace / App 名第一天定死（PenAi 已在 Stage 0 确定） |
| 规划反复翻烙饼 | 数据库版本 v21→v22→v20→v21、存储方案文件系统→Room、Screen order 三改 | 冻结唯一决策文档，所有分册引用，不允许分册自相矛盾 |
| 半裁剪 | gradle 摘了 NDK 模块但 web-chat 仍在构建；NavItem 写了没接线 | 裁剪决策落到构建脚本与注册处，可验证 |
| 安全设计纸面化 | WebView allowFileAccess=true、API Key 明文、无证书锁定 | 安全配置与功能同轴上线 |

# 5. 总体改造方案

本章给出 PenAi 的改造原则、目标架构、功能矩阵与基座裁剪策略，构成后续详细设计的顶层约束。

## 5.1 改造原则

- 基座最小侵入：所有领域能力以「新工具 + 新技能套件 + 新页面 + 新人格」挂载，不改 Agent 内核、不改工具引擎、不动签名体系；

- 端到端闭环先行：任何阶段以「用户可走完一条完整创作路径」为完成定义；

- 单一决策文档：存储方案、包名版本、UI 路线、工具命名在本文档冻结，实现期不允许分册自相矛盾；

- 软裁剪优先：通用功能裁剪以「不注册工具 + 移除设置入口」为主，模块级硬裁剪仅在有包体/合规确需时执行；

- 资产平移而非重造：novelIDE 与 AIGC-NetNov 已验证的 prompt、数据模型、规则集直接平移，PenAi 不重复造轮子。

## 5.2 目标架构

┌────────────────────────────────────────────────────────┐
│ PenAi 应用层（com.ai.assistance.quro，重命名/换皮后交付）  │
│  ChatScreen（主对话，继承基座）                          │
│    └─ NovelStudioScreen（小说工作台：章节/编辑器/资料库/   │
│       关系图/统计，数据落工作区文件直管）                   │
├────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 网文领域层（新增，core/novel/）                          │
│  ├─ 工具域：novel_* 工具族（30 个，QuroTool 实现）         │
│  ├─ 技能套件：novel-writing（写作规约）                    │
│  │            + tomato-genre（25 流派预设，用户可改）      │
│  ├─ 子 Agent：6 个（大纲/角色/爽点/水文/标题/去AI味）       │
│  │   形态=callable 技能，经 novel_delegate_subagent 调度， │
│  │   零写权限，写操作一律回流主 AI                        │
│  └─ 人格与提示词：网文创作助手（一张默认人格）             │
├────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 独立模块（可插拔，:novel-editor）                         │
│  富文本编辑器（WebView + 桥接契约，可摘除降级纯文本）       │
├────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 基座能力层（复用，零改动）                                │
│  ReAct + 长程编排 + 交付闸门 │ 工具引擎 │ 记忆四型 │ RAG   │
│  MNN/llama.cpp 端侧推理 │ 云端多 Provider │ 技能系统      │
├────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 数据层（filesDir JSON + 工作区文件）                      │
│  作品/卷/章节 │ 8 类资料 │ 伏笔 │ 关系图三表 │ 番茄预设     │
└────────────────────────────────────────────────────────┘

## 5.3 功能矩阵

| 处置 | 功能 |
| --- | --- |
| 保留（基座） | Agent 内核、工具引擎、交付闸门、记忆四型、知识库 RAG（保留前先拆 2 个被污染索引）、MNN/llama.cpp 推理、云端多 Provider、技能系统、人格系统、AIP 文档排版、代码执行（文本处理可用）、联网检索、语音（章节朗读场景）、CodeCanvas（封面图） |
| 新增（网文域） | 小说工具族（30 个）、novel-writing + tomato-genre 双技能套件、6 个写作子 Agent（callable 技能形态，主 AI 统一协调）、NovelStudioScreen、网文人格卡、番茄预设库（25 个）、资料自动建档、一致性审查、人物关系图系统、独立富文本编辑器模块 |
| 软裁剪（不注册） | IM 机器人（core/bot/）、设备控制（core/shizuku、core/privilege、core/permissions、core/adb）、APK 插件框架、ACI 跨应用、CMS、浏览器工具、KaleidoBox/小程序、GenUI 子应用 |
| 硬裁剪（整模块/整链路移除） | 多角色集群（6 个 :cluster-* 模块 + 注册链路，见 5.4）、MCP 外部服务器（DroidMcp 内嵌于 QuroTool.kt，动手术式摘除，见 5.4） |
| 移除设置入口 | 上述子系统对应的设置页与导航项 |

## 5.4 基座裁剪策略

裁剪按耦合度分级执行，全部可回滚：

| 子系统 | 耦合度 | 裁剪方式 |
| --- | --- | --- |
| IM 通道（飞书/QQ/微信） | 极低（app 外引用仅 4 处） | 删 core/bot/ + 4 处引用 + 设置项 |
| 多角色集群 | 中（6 个 Gradle 模块，注册链路深） | 必砍（用户决策，非软裁剪）：settings.gradle 摘 include + 删 QuroBuiltInTools.kt:612 注册行 + 摘 QuroChatViewModel 集群 VM 注册与页面路由；集群砍掉后子 Agent 降级为 callable 技能（见 6.6） |
| ACI / 插件框架 / CMS / KaleidoBox | 低（纯挂载） | 不注册工具 + 摘设置入口 |
| 设备控制（L1–L4） | 低-中（权限网关与工具执行集成） | 不注册工具 + 注释无障碍服务声明 |
| MCP 外部服务器 | 中（DroidMcp 客户端内嵌于 QuroTool.kt:408-409，非独立目录） | 动手术：摘除内嵌客户端与工具注册 + 禁用设置入口；不得按「整目录删」处理 |
| 终端 / Linux 沙箱 | 中（FTP jar 已致 packaging 冲突） | 工具不注册；模块级摘除需验证 packaging |
| 语音 | 中 | 保留（朗读场景有用），TTS 供应商按需裁剪 |

RAG 保留前提：知识库索引需先拆分 2 个被污染索引（混入非目标语料），拆分校验后再灌入前文稿与设定集，避免检索召回被污染。

# 6. 详细设计

本章逐项展开网文工具域、技能包、人格与提示词、数据层、记忆与上下文、子 Agent 体系、界面、关系图与推理策略的详细设计。

## 6.1 网文工具域设计

数据层：新建 core/novel/（数据模型 + JSON 持久化于 filesDir/novel/），不引入 Room（与基座风格一致，避免双持久化范式）。

工具族清单（共 30 个，全部纯本地、无危险权限，按七步法注册，coreNames/ALWAYS_ON 双写）：

| 分类 | 工具 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 作品/结构 | novel_list_works, novel_create_work, novel_update_work, novel_get_outline, novel_save_outline | 作品 CRUD + 三级大纲（卷/章/节） |
| 章节 | novel_get_chapter, novel_write_chapter, novel_delete_chapter, novel_chapter_stats, novel_chapter_status | 正文读写删 + 字数统计 + 章节状态机（unwritten→draft→polishing→completed） |
| 资料（8 类） | novel_materials_get, novel_materials_add, novel_materials_update, novel_materials_delete | 角色/设定/地点/势力/道具/伏笔/参考/待办统一入口，type 参数分流 |
| 伏笔 | novel_hooks_status | 已埋/已回收/已废弃 + 闲置章数统计 |
| 关系图 | novel_relationships, novel_relationship_graph | 人物关系 CRUD（类型/强度 1-5/自定义颜色）+ 关系图渲染数据生成 |
| 分析 | novel_consistency_check, novel_shuangdian_report, novel_water_report, novel_title_candidates | 映射 novelIDE 四类审查规则 |
| 精修 | novel_polish | 8 维度精修入口 |
| 去AI味 | novel_humanize | 规则即 prompt 设计 |
| 检索 | novel_query_previous | 前文检索（人物上次出场/道具/时间线），控制上下文成本 |
| 上下文 | novel_build_context | 按预算（4000-8000 字符）组装作品上下文，复用 AIGC-NetNov context_builder 设计 |
| 流派 | novel_list_genres, novel_apply_genre | 25 个番茄流派预设的查询与应用 |
| 记忆 | novel_memory_save, novel_memory_query | 小说双轨记忆：文本轨（近期章节快照）+ 图谱轨（实体关系） |
| 调度 | novel_delegate_subagent | 6 个子 Agent 模糊匹配调度（五级匹配 + 3 轮收敛，见 6.6） |

工具描述规范：沿用 novelIDE 三段式（功能说明 + 何时用/触发词 + 返回内容），中文撰写；只读工具声明 readOnly = true 进入并发白名单。

## 6.2 技能包设计

新建两个技能套件，manifest.json 登记，种子播种复用基座 seedBuiltinZorvSkills 机制（增量播种需新开一次性守卫 key，基座既有坑）：

| 套件 | 内容 | 默认态 |
| --- | --- | --- |
| novel-writing | 写作规约：黄金三章结构、爽点节奏控制、伏笔管理规范、长篇一致性守则、去 AI 味文风规范 | alwaysOn=false，触发词命中注入，避免挤占提示词预算 |
| tomato-genre | 25 个番茄流派预设各注册为一项技能（systemPrompt 全文平移），用户选用即注入 | 默认全部关闭，按作品选用 |

用户可改性（载体结论）：技能以文本形式持久化（SharedPreferences JSON + assets 播种），用户在技能页可查看、修改、开关、导出全部提示词——流派预设与写作规约对用户完全透明可改，不锁定、不混淆。流派注入链路为用户显式动作（选流派 → 技能启用 → 注入系统提示词），不写死人格。

## 6.3 人格与系统提示词设计

- QuroPersona.seed() 默认人格改为「网文创作助手」，roleSetting 承载创作纪律（先细纲后正文、每章爽点下限、禁用词表）；

- QuroPlatformManifest.SYSTEM 能力环境段补小说工作流说明；

- 本地模型分支：将创作纪律压缩进 persona 核心（本地提示词预算极紧），小说工具名加入 deviceToolNames 子集；

- 流派预设注入链路：用户选定流派 → 对应 tomato-genre 技能启用 → 预设 systemPrompt 作为会话级约束注入（不写死人格，全库仅一张默认人格）。

## 6.4 数据层设计

Phase 1（JSON 文件 + 工作区）：filesDir/novel/{works,chapters,materials,outline,memory}，模型直译 novelIDE 的 8 类资料 + AIGC-NetNov 的实体设计（作品/卷/章节/8 类资料/番茄预设/技能），正文存 .md 文件、元数据存 JSON。人物关系图三表（平移 AIGC-NetNov 设计）：关系表（关系类型、强度 1-5、自定义颜色）、事件表（章节锚点）、参与者表（人物-事件多对多桥接）；novelIDE 侧 character_relationship.dart 的关系类型枚举一并直译。

Phase 2（评估 Room 化）：当资料规模与并发查询出现瓶颈时引入 Room（基座已声明 Room 2.8.4 依赖），迁移脚本按 AIGC-NetNov 的 Migration 模式（CREATE TABLE IF NOT EXISTS + 版本递进 + 禁止删用户数据）。

数据主权（导入导出不做，用户决策）：不自建 EPUB/DOCX/novelpack 导入导出管线——基座已绑定本地工作区，全部数据以文件形式落在用户可见目录，可直接编辑与格式转换；卸载重装不丢稿由工作区目录绑定保证，AIGC-NetNov NovelBackupManager 式的自建备份方案不再采用。

## 6.5 记忆与上下文管理设计

| 记忆类型 | 映射内容 | 示例 |
| --- | --- | --- |
| 语义 | 世界观铁律、主角核心设定 | 「主角不能死」「修炼体系上限」 |
| 情节 | 章节事件、伏笔埋收 | 「第 87 章埋的刀第 210 章收」 |
| 程序 | 写作流程规范 | 「先细纲后正文」 |
| 工作 | 当前任务态 | 「正在写第三卷第十二章」 |

上下文组装（novel_build_context）：任务相关的前文章节（按检索相关性 top-N）× 2000 字截断 + 相关角色/设定卡一行摘要 + 未回收伏笔清单，总预算 4000-8000 字符，超预算按重要度降序淘汰。novelIDE 的 10 节文本记忆作为 AI 上下文快照的补充形态保留（TTL 缓存）。

## 6.6 子 Agent 体系设计

6 个子 Agent（大纲生成器 / 角色生成器 / 爽点检查 / 水文检测 / 爆款标题 / 去AI味），prompt 全文移植自 novelIDE（已经真实场景打磨）。多角色集群砍掉后，子 Agent 不再依赖基座 spawn_subagent 集群机制，降级为 callable 技能形态：每个子 Agent 的 systemPrompt 注册为一项技能，经 novel_delegate_subagent 工具统一调度，全部执行发生在主 AI 的 ReAct 循环内（无独立 subStore，天然规避 Issue #15 的上下文压缩缺陷）。

职责边界矩阵（硬约束：每个 Agent 只干一件事，越权与冲突一律上交主 AI）：

| 子 Agent | 负责（只读 + 产出建议） | 明确不做 |
| --- | --- | --- |
| 大纲生成器 | 读大纲/章节摘要 → 产出黄金三章、分卷建议、章节概略 | 不写正文、不修改已有大纲文件 |
| 角色生成器 | 读作品类型/主角设定 → 产出角色卡草稿 | 不直接写入资料库 |
| 爽点检查 | 读单章正文 → 评分数 + 爽点列表 + 优化建议 | 不改正文、不评价文笔（属精修域） |
| 水文检测 | 读单章正文 → 水文率 + 冗余段落定位 + 精简建议 | 不改正文 |
| 爆款标题 | 读章节摘要 → 10 个候选标题 + 点击理由 | 不修改作品名/章节名 |
| 去AI味 | 读指定文本 → 人性化改写建议稿 | 不直接落盘，改写稿以建议形式返回 |

冲突仲裁规则：

- 爽点检查与水文检测都读正文、都出「建议」——两者只读不写、输出均为建议态，不构成冲突；用户同时要求时，主 AI 并行调度后汇总为一份报告；

- 全部子 Agent 零写权限：涉及落库、改稿、改状态的操作只能由主 AI 执行（经 novel_* 写工具），子 Agent 输出一律作为主 AI 的决策输入；

- 主 AI 是唯一编排者：负责派发（五级模糊匹配：精确 ID→中文名→互相包含→关键词映射→描述包含）、汇总（多 Agent 结果合并去重）、裁决（建议冲突时以用户明示要求优先）、落库；

- 执行最多 3 轮迭代，第 2 轮起 prompt 要求「检查并优化上一轮结果」，两轮输出长度差 < 5% 判定收敛提前退出；子 Agent 失败返回可用清单引导重试。

## 6.7 界面设计

视觉风格：现代文学出版风（用户决策：去陶土色、去中式文艺范）：

| 令牌 | 取值 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| 底色 | 暖白纸 #FAF8F3（中性化，不偏黄陶土） | 页面背景 |
| 文字 | 墨黑 #1F1E1C | 正文 |
| 标题 | Noto Serif SC（衬线，非楷体） | 各级标题 |
| 强调色 | 低饱和深靛蓝 #3E5C76 | 主按钮、选中态、链接 |
| 分隔 | 1px 细线 #E5E1D8 | 卡片边界、列表分隔 |
| 留白 | 16/24/32dp 梯度大间距 | 阅读区呼吸感 |

整体气质参照现代文学出版社装帧：衬线标题 + 细线 + 大留白，安静、适合长时间阅读。

NovelStudioScreen（新建文件，最小侵入接线）：

- 四个 Tab：章节（扁平列表，无树形目录——按用户决策砍掉大纲树/资料树，作品结构用卷章分组列表呈现）、资料库（8 类卡片）、关系图（见 6.8）、统计（字数/打卡/爽点密度趋势）；点击章节进入全屏富文本编辑器（独立模块，见下）；

- 接线方式：ChatScreen 加 showNovelStudio 布尔开关 + 入口按钮（模式 A，仿 QuroKnowledgeScreen 521 行范式）；

- AI 可自开界面：QuroToolsUiActions.kt 的 UI_ACTIONS 增加 ui_open_novel（模式 B），用户点击与 AI 主动打开同路。

富文本编辑器模块（独立可插拔，用户决策保留）：

- 形态：独立模块 :novel-editor（WebView 承载富文本编辑），对 NovelStudioScreen 暴露统一接口，可单独摘除；

- 桥接契约（吸取 AIGC-NetNov NativeBridge 命名不匹配致最后一公里断裂的教训）：桥接对象名、方法名、参数 schema 在本文档冻结——load(html) / getContent() / setContent(html) / insertText(text) / getSelection() 五方法 + 内容变更回调；端到端验收标准：编辑器输入一个字，novel_get_chapter 能原样读回；

- 降级：模块缺失或桥接未就绪时，编辑器 Tab 自动降级为纯文本/Markdown 编辑（与基座一致），功能不阻塞；

- 交互范式参考 novelIDE WebView 编辑器资产（不移植代码）。

## 6.8 人物关系图系统

数据：关系图三表（关系/事件/参与者，见 6.4），关系强度 1-5 级、支持自定义颜色；AI 经 novel_relationships 维护数据、novel_relationship_graph 取渲染数据，数据与视图分离。

渲染：自研 Compose Canvas + 弹簧斥力物理模拟（节点斥力 + 关联弹簧 + 阻尼，约 200-400 行），复用基座 DrawCommand 图元集与 VizIcon 手绘风；关系强度映射边宽、自定义颜色映射边色；支持节点拖拽、缩放、长按查看关系详情；物理模拟收敛判据与单测范式见第 9 章。

可行性结论：5-7 人周，中规模低风险——三仓库拼图齐全（novelIDE 交互范式 + AIGC-NetNov 数据表 + ZorvAI 绘图家底）。

## 6.9 模型配置与推理策略

- 云端：沿用基座多 Provider + 思考协议编译；扩展 detectFamily 兼容国产 Anthropic 兼容端点（见 7.6，#21）；

- 端侧：MNN/llama.cpp GGUF，模型经 QuroLocalModelManager 导入；端侧提示词按 6.3 压缩；

- 任务路由：按 novelIDE model_router 策略，重任务（全文审查）走云端、轻任务（润色/校对）可端侧；

- 工具调用降级：移植 novelIDE XML 降级三层机制，保障不支持的 function calling 的模型可用。

# 7. 基座缺陷修复与优化

本章收录使用者向 ZorvAI 官方仓库反馈的全部 7 项 issue（#15–#21，均处于 open 状态）。所有条目经对 v1.1.7 源码的代码级核实，按「必须修复 / 建议修复 / 复验后处置」分级。修复随 PenAi 分支同步进行，修复 Patch 同步向上游提交，履行开源回馈义务。

## 7.1 修复总览与优先级

| # | 问题 | 核实结论 | 优先级 | 处置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 子智能体上下文不参与主循环压缩 | 属实（QuroAssistant.kt:1394 subStore 独立存储） | P0 | 修复 |
| 16 | 长耗时工具缺乏进度心跳 | 属实 | P1 | 优化 |
| 17 | run_code 大文件挂死 + 文件读取缺口 + 技能库无 AI 接口 | 属实 | P0 | 修复 |
| 18 | 技能列表无中文说明 | 属实 | P1 | 优化 |
| 19/20 | 甘特图卡片渲染崩溃 | v1.1.7 第 82 行已空安全，疑似已修 | P2 | 真机复验后处置 |
| 21 | 深度思考开关对 Anthropic 兼容端点不生效 | 属实（QuroReasoningControl.kt:173-196） | P0 | 修复 |

## 7.2 Issue #15：子智能体上下文压缩缺失

现象：spawn_subagent 执行「读多份资料 + 产出报告」任务时频繁返回「子智能体未在限定轮数内产出结果」或 90 秒超时；实测 4 次派发中 2 次超轮、1 次仅返回中间状态、1 次超时。

根因：子代理运行于独立 subStore（QuroAssistant.kt:1394），其工具结果不经主循环的 toLlmMessages 前压缩（compactToolResults / truncateToolResult / pruneOrphanToolMessages），上下文只增不减；叠加中英混排下 estTokens = length/4 粗估偏差，长任务必然超限。

修复方案：

- 子代理每轮 engine.execute 前接入与主循环同款的压缩管线；

- 为子代理设置显式 token 预算（复用 SUBAGENT_CONTEXT_WINDOW_TOKENS），临近预算触发自动压缩钩子；

- 子代理失败返回附带上文占用估算，便于调用方定位；

- 补 JVM 单测：构造超预算子代理会话，断言触发压缩而非超轮失败。

影响面：core/QuroAssistant.kt 子代理段（约 :1388-1500）。PenAi 相关性：高——「读前文稿 + 产出章节/报告」是写作 Agent 的核心调用形态。

## 7.3 Issue #16：长耗时任务进度不可观测

现象：工具执行超数秒后对话框仅静态「正在执行: xxx…」；网络重试无提示；子代理中间状态曾被当作最终结果交付；用户反复催问造成重复调用。

修复方案：

- 工具执行超阈值（10s）向会话回传进度行（「仍在执行，已耗时 Xs / 第 N 次重试」）；

- 长任务支持分段结果流（run_code 增量输出、子代理中间状态透传，非最终结论不得交付）；

- 网络类工具自动重试时展示重试过程；

- 子代理返回非最终结论时打标记，调用方可见状态。

影响面：QuroToolEngine 执行回调 + 子代理结果判定。PenAi 相关性：高——章节生成属典型长任务。

## 7.4 Issue #17：文件读取链路与技能库工具缺口

现象与根因：① run_code 读 736KB 本地文件无限挂起，声明的 15s 超时未触发（执行异常无明确错误返回）；② file_read 无 offset/maxBytes 却建议分段读取；read_text_file 有 maxBytes 无 offset 且两工具根路径语义不一致；③ 宿主技能库（81 个技能）无 AI 可列、可增删的接口，cluster_skill_install 安装后无法代启用。

修复方案：

- run_code 执行体补超时强绑与异常兜底，大文件读取明确成功或明确拒绝；

- file_read 增加 offset/maxBytes；read_text_file 支持绝对路径或在报错中说明可访问根；两者行为对齐；

- 新增 skill_list / skill_enable / skill_disable 工具（七步法注册，注意 coreNames + ALWAYS_ON 双写），打通「安装→启用」链路。

影响面：core/tools/ 文件读取族 + 技能系统。PenAi 相关性：高——长篇小说章节文件常在数百 KB 级，网文技能包的启用依赖第 3 项。

## 7.5 Issue #18：技能列表中文化

现象：81 个技能中开源来源的技能仅英文 name/description，中文用户无法判断该启用哪个；开关不可逆（81 选 6），选错成本高。

修复方案：

- 技能模型增加 description_zh 字段；开源技能安装时生成中文一句话摘要（安装环节一次性处理）；

- 技能选择界面优先显示中文，无则降级英文；支持中文关键词搜索（复用 ToolCapabilityDirectory.matchToolsByIntent 分词）；

- 与 7.4 第 3 项联动：AI 用中文给出启用裁决清单，用户确认后经 skill_enable 代启用。

影响面：技能模型 + 技能页 UI。PenAi 相关性：高——novel-writing 套件面向中文作者，此为实现易用性的前置。

## 7.6 Issue #19 / #20：甘特图卡片渲染崩溃（复验项）

现象：渲染 gantt 卡片时主线程 NoSuchElementException（QuroChatCardsEx2.kt:82，Compose 重组路径）。

核实结论：v1.1.7 源码该行已为 val total = (card.total.takeIf { it > 0 } ?: card.tasks.maxOfOrNull { it.start + it.duration } ?: 1).coerceAtLeast(1)，且存在 if (card.tasks.isEmpty()) 空数据分支与相应注释，疑似已在某版本修复。

处置：PenAi 分支基于 v1.1.7 构建后，按 issue 复现路径（对话框渲染 gantt 卡片）真机复验。若仍现，执行原修复建议（空安全 + 空数据降级为 note 卡 + 三类单测：空数组/缺字段/畸形 JSON）；若已修，补回归单测防回潮，issue 标注关闭。

## 7.7 Issue #21：深度思考开关对 Anthropic 兼容端点不生效

现象：开启「深度思考」后选 Agnes 3.0 Flash（Anthropic 兼容 Messages API），输出与关闭时逐字节相同。

根因：QuroReasoningControl.kt 的 detectFamily（:173-196）仅按 baseUrl 关键词判定家族（anthropic.com / api.openai.com / dashscope），其他一律 Family.NONE；apihub.agnes-ai.com 不匹配任何关键词，NONE 家族返回空 plan，请求体不含任何 thinking 字段。

修复方案：

- detectFamily 增加兼容端点识别：baseUrl 含 agnes-ai 或 model 名含 agnes → 归入 ANTHROPIC 家族（或新增子家族）；

- 注意参数名差异：Agnes 用 enable_thinking，Anthropic 用 budget_tokens，请求体组装需分支处理；

- 通用化：对「协议特征探测」（如端点响应 anthropic-version 头）增加兜底识别，避免逐厂商打补丁；

- 补 QuroReasoningControlTest 用例：Agnes 端点 + 开关两态断言请求体差异。

影响面：core/network/QuroReasoningControl.kt。PenAi 相关性：高——国产 Anthropic 兼容端点是中文网文作者的常用模型来源。

# 8. 实施路线图

本章将改造工作划分为十个阶段，明确各阶段目标、出口验收标准与禁止事项，并约定环境准备与工程协作规范。

## 8.1 阶段划分

| 阶段 | 目标 | 出口验收 | 禁止事项 |
| --- | --- | --- | --- |
| Phase 0 环境与基线 | 仓库改名（applicationId/namespace/App 名 PenAi）、签名配置、跑通基座干净构建、锁工具链、建 feature/penai 分支、冻结决策文档 | assembleFullRelease 产出可安装包 | 未跑通构建不动业务代码 |
| Phase 1 端到端最小闭环 | NovelStudioScreen 空壳 + 入口 + ui_open_novel + 作品/章节 JSON 存取 + 手动写一章 | 用户可：打开工作台→建作品→写一章→保存→重进仍在 | 不接 AI、不做资料库 |
| Phase 2 AI 闭环 | 人格替换 + 3 个核心工具（novel_write_chapter / novel_get_chapter / novel_build_context）+ 云端续写通 | 对话框说「续写第三章」→正文落盘→页面可见 | 不上子 Agent |
| Phase 3 工具域全量 | 30 个工具族 + 8 类资料 + 伏笔跟踪 + 前文检索 + 关系图三表数据层 | AI 可完成「读资料→写章节→更新角色卡」全链路 | 不忘 coreNames/ALWAYS_ON 双写 |
| Phase 4 技能与流派 | novel-writing + tomato-genre 双套件 + 25 预设注入链路 + 技能页中文化（7.5） | 用户选流派→AI 输出符合流派规约，用户可改提示词 | 不挤爆本地提示词预算 |
| Phase 5 子 Agent | 6 个子 Agent 技能化 + 模糊匹配 + 3 轮收敛 + 职责边界矩阵落地 | 爽点/水文/标题/去AI味报告可产出，写操作全部经主 AI | 子 Agent 不得绕过主 AI 直写数据 |
| Phase 6 基座修复 | 7.4 / 7.7 修复 + 7.6 复验 + 7.3 / 7.5 优化（7.2 随集群移除在 PenAi 分支失去触发路径，仅向上游提交 Patch） | 各 issue 复现路径通过 + 单测 | 不桩改基座代码 |
| Phase 7 关系图与编辑器 | 关系图三表 + Canvas 物理渲染 + 独立富文本编辑器模块（桥接契约冻结） | 关系图可交互渲染；编辑器端到端读写通；模块摘除后功能降级不阻塞 | 桥接对象名/schema 未冻结不动工 |
| Phase 8 审查与精修 | 一致性审查 + 精修 + 工作区绑定验证（卸载重装不丢稿） | 审查报告可产出；重装恢复验证通过 | 安全配置不同轴不上线 |
| Phase 9 裁剪与发布 | 硬裁剪集群 + 软裁剪 IM/设备控制等 + MCP 动手术 + 包体优化 + R8 keep 规则 + 签名发布 | 发布包体积较基座下降且功能回归通过 | 裁剪不落地可验证不算完成 |

## 8.2 环境准备

JDK 17+、Android SDK（compileSdk 36 / NDK r27）、阿里云 Maven 镜像配置保留、签名走 scripts/sign.sh、回归仅依赖 JVM 单测（app/src/test/）+ 构建（无 adb 真机流水线时）。大型二进制资源（模型文件）走 Release Assets，不进 git。

## 8.3 工程协作规范

- Commit 规范：[Phase N] 模块: 描述；

- 阻塞处理：编译失败先修编译；API 不确定先读源码不猜测；数据迁移失败回退版本号而非删用户数据；

- 禁止兜底代码（继承 AIGC-NetNov AGENTS.md 规范）；

- CI 构建日志回流驱动修复循环；每阶段验收标准写入 PR 模板。

# 9. 测试方案

| 层级 | 内容 | 来源范式 |
| --- | --- | --- |
| 单元 | 工具参数校验、模糊匹配五级、收敛判定、上下文预算淘汰、流派预设完整性、detectFamily 新用例、关系图物理模拟收敛、编辑器桥接契约五方法、子 Agent 零写权限（职责矩阵） | 基座 app/src/test/ 范式 |
| 数据 | 作品级联删除、10 万字章节读写性能（< 2s）、关系图三表迁移版本递进/重复升级/降级抛错 | AIGC-NetNov 70 用例集 |
| 端到端 | 建作品→写章节→AI 续写→资料建档→审查→关系图渲染→编辑器回读→卸载重装恢复 | AIGC-NetNov E2E-001~008 |
| 模块化 | 编辑器模块摘除后全功能降级可用；集群模块移除后构建与回归通过 | 裁剪可验证范式 |
| 回归 | 基座功能不受影响（对话/记忆/知识库/技能/离线推理） | 每阶段门禁 |
| 安全 | WebView 接口白名单、禁文件跨域、API Key Keystore 加密、HTTPS 强制 | 与功能同轴上线 |

# 10. 风险登记与对策

| 风险 | 等级 | 对策 |
| --- | --- | --- |
| 工具未入 coreNames/ALWAYS_ON 导致模型不可见 | 高 | 注册 checklist 化 + 集成测试断言工具可见性 |
| ChatScreen（9807 行）/ QuroChatViewModel（3058 行）巨石改动冲突 | 高 | 新功能一律新文件，仅做最小接线 |
| 本地模型提示词预算不足 | 中 | 创作纪律压缩进 persona 核心；端侧轻任务优先 |
| 构建环境（NDK/镜像/签名）受阻 | 中 | Phase 0 先跑通；CI 复用同一配置 |
| 领域资产平移后调度质量不达预期 | 中 | 工具描述文案保留中文三段式；ToolCapabilityDirectory 补 ToolInfo |
| 端到端闭环再次失守 | 高 | 每阶段出口验收以「用户可走完路径」定义，禁止以层完成冒充 |
| 富文本编辑器桥接断裂（AIGC-NetNov 最后一公里教训） | 高 | 桥接契约文档冻结 + 端到端验收（编辑器输入→工具读回）+ 降级纯文本不阻塞 |
| 子 Agent 职责冲突或越权写数据 | 中 | 职责边界矩阵 + 子 Agent 零写权限 + 集成测试断言写工具只能经主 AI |
| 裁剪引发回归 | 中 | 软裁剪可回滚；集群硬裁剪与 MCP 动手术逐项验证构建与功能 |

# 11. 预期产出

- PenAi 安卓应用（可安装发布包，中文网文创作定位）；

- 网文工具域（30 工具）+ 双技能套件 + 6 子 Agent 的完整领域层代码；

- 25 流派预设库与全套 prompt 资产（中文，用户可改）；

- 基座修复 Patch（回馈上游）；

- 单测与端到端测试套件；

- 本文档及配套决策记录。

# 12. 附录

本附录提供基座关键文件、领域资产来源与基座缺陷 Issue 的三类检索索引，供实施期快速定位。

## 12.1 关键文件索引（基座）

| 内容 | 路径 |
| --- | --- |
| 工具接口与注册表 | app/src/main/java/com/ai/assistance/quro/core/tools/QuroTool.kt |
| 内置工具注册 | core/tools/QuroBuiltInTools.kt（buildQuroRegistry :183） |
| 渐进式路由 | core/tools/QuroToolRouter.kt（ALWAYS_ON :59） |
| UI 动作工具 | core/tools/QuroToolsUiActions.kt（UI_ACTIONS :53-90） |
| Agent 主循环 | core/QuroAssistant.kt |
| 任务编排 | core/agent/orchestration/LongHorizonOrchestrator.kt |
| 技能播种 | core/skill/QuroSkill.kt（seedBuiltinZorvSkills :357） |
| 人格卡 | core/QuroPersona.kt（seed :163-193） |
| 提示词组装 | ui/QuroChatViewModel.kt（buildSystemPrompt :1889） |
| 平台清单 | core/QuroPlatformManifest.kt |
| 记忆分型 | core/memory/QuroMemoryKind.kt |
| 知识库 RAG | core/knowledge/QuroKnowledgeRag.kt |
| 推理控制 | core/network/QuroReasoningControl.kt |
| 主界面 | ui/ChatScreen.kt（9807 行） |

## 12.2 领域资产来源索引

| 资产 | 来源路径 |
| --- | --- |
| 50 工具定义 | novelIDE lib/data/services/workspace_agent.dart:193-649 |
| 50 工具执行器 | novelIDE lib/data/services/agent_tool_executors.dart |
| 6 子 Agent prompt | novelIDE lib/presentation/state/app_providers.dart:60-157 |
| 25 番茄预设 | novelIDE lib/data/presets/tomato_presets_data.dart |
| XML 降级解析 | novelIDE lib/data/services/chat/xml_tool_call_parser.dart |
| 审查规则 | novelIDE ai_drawer.dart:156-227、polish_engine_page.dart:56、full_text_review_page.dart:96-102 |
| 记忆图谱 | novelIDE database_helper.dart:208-284、memory_repository.dart |
| 文本记忆 | novelIDE novel_memory.dart |
| 资料模型 | novelIDE material_models.dart |
| 校对引擎 | novelIDE proofread_service.dart |
| 关系图数据模型 | novelIDE character_relationship.dart；AIGC-NetNov 软件改造计划/04_数据模型.md:259-292（关系/事件/参与者三表，强度 1-5 + 自定义颜色） |
| 编辑器设计参考 | novelIDE WebView 富文本编辑器资产（交互范式参考，不移植代码） |
| 20 实体设计 | AIGC-NetNov app/src/main/java/com/ai/assistance/novelide/data/model/novel/ |
| 107 桥接方法 | AIGC-NetNov novelide/bridge/NovelNativeBridge.kt |
| 66 工具 ToolPkg | AIGC-NetNov examples/novelide/src/packages/ |
| 预设种子 | AIGC-NetNov data/migration/TomatoPresetSeeder.kt |
| 改造规划全档 | AIGC-NetNov 软件改造计划/（20 篇） |

## 12.3 基座缺陷 Issue 索引

| # | 标题 | 链接 |
| --- | --- | --- |
| 15 | 子智能体上下文不参与主循环压缩 | https://github.com/Quor-a/ZorvAI/issues/15 |
| 16 | 长耗时工具缺乏进度心跳 | https://github.com/Quor-a/ZorvAI/issues/16 |
| 17 | run_code 大文件挂死 + 读取缺口 + 技能库无接口 | https://github.com/Quor-a/ZorvAI/issues/17 |
| 18 | 技能列表无中文说明 | https://github.com/Quor-a/ZorvAI/issues/18 |
| 19 | 甘特图卡片渲染崩溃 | https://github.com/Quor-a/ZorvAI/issues/19 |
| 20 | 甘特图卡片渲染崩溃（重复提交） | https://github.com/Quor-a/ZorvAI/issues/20 |
| 21 | 深度思考开关对 Anthropic 兼容端点不生效 | https://github.com/Quor-a/ZorvAI/issues/21 |

本文档基于 ZorvAI v1.1.7、novelIDE v2.1.0、AIGC-NetNov v1.11.0+6 三仓库的代码级调查结论编制；所有源码断言均经本地克隆核实。改造实施期间如基座升级，需重新评估受影响章节。